# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Feature-01:Đặt và hủy suất ăn của nhân viên - Feature-02:Theo dõi lịch sử suất ăn và chi phí cá nhân

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- US-01 Feature-01: Là nhân viên, tôi muốn đặt các món ăn cho bữa trưa của mình để không phải tốn thời gian xếp hàng vào buổi trưa - US-02 Feature-02: Là quản lí căng tin, tôi muốn có thể xem lịch sử đặt cơm và tổng tiền trong tháng để chủ động cân đối chi phí bữa ăn

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task: Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin nhân viên, thực đơn, đơn đặt suất ăn và trạng thái đặt. - Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật phục vụ quá trình phát triển hệ thống, không trực tiếp mô tả một giá trị hoặc nhu cầu cụ thể của người dùng theo cấu trúc User Story.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí: T-Testable: phần “chạy nhanh và dễ dùng” quá mơ hồ, không thể kiểm thử

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí: S-Small: đưa quá nhiều chức năng vào cùng 1 User Story nên khó hoàn thành trong 1 print

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và vẫn còn trước 9h30 When: Nhân viên xác nhận hủy suất ăn Then: Hệ thống hủy suất ăn thành công và không tính tiền suất ăn đó |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và đã qua 9h30 When: Nhân viên thực hiện yêu cầu hủy suất ăn Then: Hệ thống từ chối yêu cầu hủy và thông báo đã quá thời hạn hủy suất |
| AC-03 | Given Nhân viên chưa đặt suất ăn cho ngày hôm nay When Nhân viên thực hiện yêu cầu hủy suất ăn Then Hệ thống thông báo không có suất ăn nào để hủy và không thay đổi dữ liệu |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't |

Giải trình:

- SC-01 – Must: Đây là chức năng cốt lõi của SmartCanteen, giúp nhân viên đặt suất ăn trực tuyến và giải quyết vấn đề ghi sổ giấy - SC-03 – Must: Báo cáo số suất theo món giúp hành chính tổng hợp nhanh hơn và nhà bếp chủ động chuẩn bị số lượng phù hợp

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

- Hạng mục đưa vào: SC-01; 02; 03; 04 - Lí do: - + Các hạng mục được chọn ưu tiên giải quyết những vấn đề thực tế của nhân viên và bộ phận hành chính.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

- Xây dựng phiên bản SmartCanteen cho phép nhân viên đặt và hủy suất ăn trực tuyến trước giờ chốt, đồng thời hỗ trợ hành chính theo dõi số lượng suất ăn theo từng món để giảm sai sót và chuẩn bị bữa trưa chính xác hơn

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Đến hết ngày làm việc thứ 5: + Đường lý tưởng còn 10 SP. + Đường thực tế còn 15 SP. + Nhóm còn nhiều hơn kế hoạch 5 SP, cho thấy tốc độ hoàn thành công việc đang chậm hơn dự kiến - Hành động cụ thể: Trong Daily Scrum tiếp theo, nhóm cùng kiểm tra các hạng mục đang bị tắc nghẽn, xác định nguyên nhân và thống nhất người chịu trách nhiệm tháo gỡ từng vấn đề. Sau đó, nhóm cập nhật kế hoạch làm việc để tăng khả năng đạt Sprint Goal mà không giảm chất lượng hoặc bỏ qua Definition of Done